|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hendelse** | **Sannsynlighet** | **Konsekvens** | **Skade** | **Preventiv** | **Hvis det skjer** |
| Sykdom – lett | 4 | 2 | 2 | Dele kunnskapen vi har | Avgjøre om arbeidet må gis til en annen |
| Sykdom – alvorlig | 1 | 3 | 4 | Dele kunnskapen vi har | Hastemøte om hvem som skal overta arbeidet |
| Bortreist grunnet familietap osv | 1 | 2 | 2 |  | Avgjøre om vedkommende kan jobbe borte |
| For store krav til GUI | 3 | 2 | 6 | Jobbe godt og jevnt, hjelpe hverandre ofte | Ha en reserveplan til enklere gui |
| For store krav til logikk | 2 | 4 | 8 | Gjøre koden så lettleselig som mulig | Trappe ned på funksjonalitet, passe på å ha javadoc på alle metodene til en hver tid |
| For store krav til kart | 2 | 1 | 1 | Backupløsning | Bruke backupløsning (statisk kart) |
| Bruker mer tid på programmering enn nødvendig | 3 | 3 | 3 | Dokumentere mye | Sette programmeringen på vent og jobbe hardt med rapport |
| Ødelagt PC | 1 | 1 | 1 | Passe godt på datamaskinen | Bruke en av tynnklientene på p15 |
| Tap av kode hvis noen endrer på noe som ikke skulle blitt endret på | 2 | 1 | 1 | Kommunisere godt så vi ikke lager misforståelser | Github har commit-log så vi enkelt kan «roll-back» til slik det var |